| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐĂK GLEI Số: /BC-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Đăk Glei, ngày tháng năm 2021 |
| --- | --- |

BÁO CÁO

Kết quả triển khai Chương trình hành động thực hiện chỉnh trang, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, các khu đô thị mới, các khu, cụm công nghiệp - đô thị - dịch vụ trên địa bàn huyện năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ  năm 2022

Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-UBND, ngày 10/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành chương trình hành động triển khai thực hiện 03 lĩnh vực đột phá phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

Sau khi tổ chức triển khai thực hiện, UBND huyện báo cáo kết quả triển khai Chương trình hành động thực hiện chỉnh trang, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, các khu đô thị mới, các khu, cụm công nghiệp - đô thị - dịch vụ trên địa bàn huyện năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ  năm 2022 như sau:

1. Kết quả thực hiện chỉnh trang, phát triển đô thị kết hợp với thương mại, dịch vụ; chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường:

1.1. Về quy hoạch

- Trong năm 2021 hoàn thành công tác điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thị trấn Đăk Glei đến năm 2025, bổ sung cầu 16/5 vào đồ án quy hoạch chung. Hoàn thành đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết phía Đông sông Pô Kô làm cơ sở thực hiện đầu tư xây dựng các dự án công trình như San ủi mặt bằng khi trung tâm huyện phía Đông sông Pô Kô, Dự án khai thác quỹ đất phía Đông sông Pô Kô, đất sau Trung tâm chính trị huyện, cầu 16/5 gắn với Chợ thị trấn, khai thác quỹ đất cụm xã Đăk Môn, Đường giao thông vào trung tâm huyện, nhà đa năng và nhà làm việc trụ sở Huyện ủy...

- Hoàn thành cắm mốc giới các đồ án quy hoạch chi tiết khu phía Tây Sông Pô Kô và phía Tây Bắc sông Pô Kô giai đoạn I. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý quy hoạch chi tiết, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, cấp giấy phép xây dựng; chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm vĩa hè, lòng đường trên địa bàn thị trấn và tại trung tâm các xã.

1.2. Về phát triển đô thị

- Hoàn thành công trình Cổng hàng rào Trung tâm chính trị huyện 1.200 triệu đồng.

- Thực hiện các bước lập thủ tục đầu tư xây dựng dự án năm 2021: San ủi mặt bằng khu trung tâm huyện với tổng mức đầu tư 21. 280 triệu đồng.

- Xây dựng mới khối nhà 2 tầng và các công trình phụ trợ Trường Tiểu học thị trấn với tổng kinh phí 8.000 triệu đồng đồng, hiện nay công trình đã hoàn thành 80% khối lượng. Nâng cấp, cải tạo Đài truyền thanh – truyền hình huyện Đăk Glei với tổng mức đầu tư 6.000 triệu đồng, hiện nay công trình đã hoàn thành 70% khối lượng. Cải tạo cảnh quan khu vực trước nhà đa năng huyện Đăk Glei (giai đoạn 2) với tổng mức đầu tư 7.368.triệu đồng, hiện nay công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng

- Chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng tổ chức đặt hàng trung tâm môi trường và Dịch vụ đô thị huyện thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2022 như: Thu gom chất thải rắn đô thị, duy trì vệ sinh đường phố, duy tu bão dưỡng hệ thống điện công lộ, cây xanh đô thị vệ sinh môi trường trồng cây xanh, tạo mỹ quan đô thị tại trung tâm thị trấn đảm bảo tiêu chuẩn đô thị loại V.

- Chỉ đạo UBND các xã tăng cường công tác lập lại trật tự, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; triển khai thực hiện Kế hoạch 674/KH-UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh Kon Tum về việc xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

- Tổ chức rà soát thông kê tất cả các cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực CN-TTCN trên địa bàn huyện. Trên cơ sở quy hoạch đã được phê duyệt thực hiện sắp xếp lại cho phù hợp đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh và vệ sinh môi trường theo quy hoạch.

- Chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện tham mưu trình cấp có thẩm quyền cho chủ trương lập dự án đầu tư hạ tầng Cụm CN-TTCN Đăk Sút xã Đăk Kroong: San lấp mặt bằng, Giao thông, hệ thống điện...; tiến hành bồi thường giải phóng mặt bằng để xây dựng các hạ tầng thiết yếu phục vụ cho việc di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp hiện có trên địa bàn và thu hút đấu tư các doanh nghiệp vào địa bàn để khai thác các tiềm năng thế mạnh của huyện và phát triển khu dân cư mới phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội chung của huyện. Tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư phát triển công nghiệp có trình độ công nghệ cao, thân thiện môi trường; khuyến khích các doanh nghiệp trong tỉnh đầu tư vào các CCN-TTCN Đăk Sút đã được phê duyệt quy hoạch.

2. Phương hướng nhiệm vụ năm 2022:

- Tiếp tục triển khai đầu tư các dự án trong khu vực đô thị như: Điều chỉnh tổng thể đồ án quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đăk Glei đến năm 2025; Tổ chức cắm mốc giới đồ án quy hoạch chi tiết phía Đông sông Pô Kô; San ủi mặt bằng khu trung tâm hành chính phía Đông sông Pô Kô; Cầu 16/5; Nâng cấp, cải tạo Đài truyền thanh – truyền hình huyện; Xây dựng mới khối nhà 2 tầng và các công trình phụ trợ Trường Tiểu học thị trấn....

- Tiếp tục chỉ đạo trung tâm môi trường và Dịch vụ đô thị huyện thực hiện các nhiệm vụ đặt hàng trong năm 2022.

- Chỉ đạo UBND các xã tăng cường công tác lập lại trật tự, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; triển khai thực hiện Kế hoạch 674/KH-UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh Kon Tum về việc xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

- Tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng; công tác quản lý quy hoạch, quản kiến trúc; công tác quản lý hoạt động xây dựng; quản lý nhà và cơ sở hạ tầng đô thị; quản lý vật liệu xây dựng…tại địa bàn các xã, thị trấn.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện tốt lĩnh vực quản lý quy hoạch đô thị, và hướng dẫn quy hoạch chi tiết Nông thôn mới tại các xã.

- Chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện tham mưu trình cấp có thẩm quyền cho chủ trương lập dự án đầu tư hạ tầng Cụm CN-TTCN Đăk Sút xã Đăk Kroong.

3. Đề xuất, kiến nghị

- Đề nghị UBND tỉnh quan tâm bố trí nguồn vốn để UBND huyện đầu tư cơ sở hạ tầng Cụm CN-TTCN Đăk Sút xã Đăk Kroong để xây dựng các hạ tầng thiết yếu phục vụ cho việc di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp hiện có trên địa bàn huyện.

- Đề nghị UBND tỉnh bố trí nguồn vốn quy hoạch để UBND huyện tổ chức Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung khu trung tâm huyện, Quy hoạch nghĩa trang nhân dân thị trấn Đăk Glei.

UBND huyện báo cáo kết quả triển khai Chương trình hành động thực hiện chỉnh trang, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, các khu đô thị mới, các khu, cụm công nghiệp - đô thị - dịch vụ trên địa bàn huyện năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2022./.

| Nơi nhận: - UBND tỉnh (b/c); - Sở Xây dựng (b/c); - TT Huyện ủy (b/c); - UBND huyện (b/c); - Chủ tịch, các PCT UBND huyện (t/d); - Lưu: VT, KTHT. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Y Thanh |
| --- | --- |